АДМИНИСТРАЦИЯ

Кушаговского сельсовета

Усть-Таркского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2013г                                    с. Кушаги                                  № 32

Об утверждении графика разработки и утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Кушаговского сельсовета

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года № 190 – ФЗ «О теплоснабжении» и от 7 декабря 2011 года « 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановляю:

1. Утвердить график разработки и утверждения схем водоснабжения Кушаговского сельсовета (приложение).

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации Кушаговского сельсовета http://www.kushagi.ru/.

3. Главе Кушаговского сельсовета  предоставить в Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Усть – Таркского района Новосибирской области копию данного постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кушаговского сельсовета

Усть – Таркского района Новосибирской области                                        А.М.Бородин

Экспертиза на коррупциогенность документа проведена:

________Н.В.Кунц депутат районного Совета депутатов

(председатель Комиссии по вопросам экспертизы на коррупциогенность)

Приложение к постановлению

главы Кушаговского сельсовета

№32 от 20.05.2013г.

| №п\п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Ответственные (примечание) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие постановления о создании рабочей группы и о начале разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 28.05.2013 |  |
| 2. | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | 29.05.2013 – 31.05.2013 | В течении 3 дней после п.1 |
| 3. | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 31.05.2013 – 13.06.2013г |  |
| 4. | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 31.05.2013- 15.07.2013 |  |
| 5. | Размещение проекта схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 15.07.2013 – 25.07.2013 | В течении 15 дней |
| 5. | Обсуждение проекта схем теплоснабжения, водоснабжения водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | С момента размещения до 31.08.2013г. | Не менее 30 дней |
| 6. | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 01.09.2013- 14.09.2013 | Не более 15 дней |
| 7. | Публичные слушания по проекту схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Дата определения в п.6 | Определить конкретную дату по п.6 |
| 8. | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | До 14.10.2013г. | Не более 60 дней |
| 9. | Принятие постановления Главы администрации об утверждении схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | В течении 7 дней после выполнения п.8 |  |
| 10. | Размещение утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | В течении 7 дней после принятия решения об утверждении схем |  |

График разработки и утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведения Кушаговского сельсовета